# Workgroup AI

## 全新项目技术方案与任务实施书

新项目独立立项交付｜2026 年 10 月

适用对象：AI 编程代理、研发负责人、客户端开发者、服务端开发者及测试人员。

唯一部署约定： application/ 是用户应用；server/ 是唯一独立部署的局域网 Hub。无需第三套系统。

本书包含：完整架构与业务边界、核心目录、真实 Bot 执行与授权、API 与数据方案、开发任务表、验收门槛和上游来源。

# Workgroup AI｜完整技术方案与实施说明

独立新项目的首次立项技术蓝图。文中“建议接口/目录/字段”属于待实现设计；不能把源码分析直接解释为已经实机验证。调研日期：2026-10-14。详细公开源码地址见 SOURCE_RESEARCH.md。

## 1. 产品目标与交付边界

### 1.1 六项必达目标

- Fork DeepSeek Harness，作为可与官方 DSH 共存的独立产品发行，保留桌面端和受支持的 Web/Host 多端能力；模型、工具、Session、Agent Loop 保留 DSH 原生实现。

- 内置 Fork 的 DeepSeek-Bot，安装即带 Chief、下属 Bot、私人聊天和原版普通群聊，不要求用户安装第三方插件。DSH 现有插件入口保持在原位置，紧挨其下增加一个 Bot 一级入口；进入后才显示 DS Bot 自身的内部导航与全部功能。

- 从可见界面移除Session Log 删除操作（具体组件/原版行为先查验），保持 Session/事件日志和归档、恢复能力。不得误删 Session 存储或隐匿必要的审计日志；本机文件所有者仍可操作系统文件，因此企业审计必须独立保存。

- 以原版 DS Bot 群聊 UI、组件、样式和交互为基准制作工作群聊；原本地群聊完整保留、互不干扰。Bot 内部原“创建群聊”下方增加“创建工作群聊”。

- 工作群为局域网真实用户协作：用户 ID 搜索/邀请、接受/拒绝、成员角色、消息同步、@真实员工与公开的远程 Bot、附件与群记忆；服务器在线可多电脑共享可见，断线后有顺序与补偿机制。

- 财务 A 在工作群 @财务 B 的 Chief 发任务；B 本人在认证客户端审批；批准后 B 可以指定现有下属 Bot、让 Chief 选择一个下属 Bot、或新建专用 Bot 执行；仅 B 本地原生 Bot 读取获准的数据、执行任务、返回经批准的结果；拒绝/取消不可越权执行。

### 1.2 功能与非目标

- V1 必做：本机 DSH/Bot 功能回归、内置导航、真实群、人类审批、原生隔离任务、有限工具权限、审计、群记忆、任务分享、断线恢复、独立部署。

- V1 不做：让 Web 浏览器在未运行用户本地 Host 时控制本地工具、把所有人的 Agent Runtime 集中到 Hub、跨互联网 NAT 自动打洞、大规模公开社交、自动读取个人私人记忆、重新设计 DS Bot UI。

本地演示附加：Hub 管理端只管理工作群；用户只读；不做用户 CRUD、设备管理、审计 UI、消息搜索。

- 未来可选：外网 Hub、SSO、集群高可用、移动客户端、端到端加密群内容；不能以将来功能替代 V1 权限边界。

## 2. 唯一的两端项目架构

公司局域网 HTTPS/WSS
员工 A 设备                                 员工 B 设备
application/                               application/
 Electron/Web + 本机 DSH Host               Electron/Web + 本机 DSH Host
  ├─ 原版 DSH UI/Agent                       ├─ 原版 DSH UI/Agent
  ├─ 内置 DS Bot (A 的 Chief/Bots)            ├─ 内置 DS Bot (B 的 Chief/Bots)
  ├─ Workgroup Client/Bridge                 ├─ Workgroup Client/Bridge
  └─ 本地授权/Task Session/Guard              └─ 本地授权/Task Session/Guard
       │                                           │
       └──────── TLS / WSS ────────┬───────────────┘
                                  ▼
                            server/ (Hub)
           users/devices/rooms/messages/approvals/tasks
                     group memory/audit/artifacts

运行边界： server/ 在公司服务器独立进程运行。各员工设备运行 application/ 自带 DSH Host；Bridge 是应用内模块，不是独立服务。Hub 是控制面与群聊消息面，不具备 DSH 工具执行权限。

目录与部署约束： 只允许两个顶层代码目录；协议、数据库、CI 配置、部署脚本全部在各自端内。若发布应用，打包 application/ 的产物；若部署协作后端，仅复制 server/ 到服务器。

## 3. 具体工程目录（目标形态，不是现成代码）

Workgroup-AI/
├── application/
│   ├── apps/                         # 原 DSH apps/，包括 desktop/web
│   ├── packages/                     # 原 DSH packages/，保持上游组织
│   ├── vendor/                       # 上游实际存在时保留
│   ├── scripts/                      # 原 DSH 构建/维护脚本
│   ├── integrations/
│   │   ├── ds-bot/                   # Fork 原版 DS Bot 的 ds-bot 包
│   │   │   └── src/                  # 原版 host/client 结构尽量不改
│   │   └── workgroup/
│   │       ├── client/               # 群聊/邀请/审批/任务 React UI
│   │       ├── bridge/               # WSS 连接/重试/消息收发
│   │       ├── bot-adapter/          # 原生 Bot Task Session 生命周期
│   │       ├── policy/               # 本机审批缓存/工具 guard/文件约束
│   │       └── protocol/             # 生成的协议客户端/校验器
│   ├── docs/                         # 应用端调试与打包规范
│   └── tests/                        # 应用端真实/集成回归
│
├── server/
│   ├── src/
│   │   ├── index.js                  # 单一 Hub 进程入口（待实现）
│   │   ├── config/                   # 环境变量/安全默认值
│   │   ├── auth/                     # 用户/设备/令牌/签名鉴权
│   │   ├── api/                      # HTTP handlers
│   │   ├── realtime/                 # WSS 连接/推送/ACK
│   │   ├── modules/
│   │   │   ├── users/
│   │   │   ├── rooms/
│   │   │   ├── invitations/
│   │   │   ├── messages/
│   │   │   ├── presence/
│   │   │   ├── tasks/
│   │   │   ├── approvals/
│   │   │   ├── group-memory/
│   │   │   ├── artifacts/
│   │   │   └── audit/
│   │   └── db/                        # SQLite repository/migration runner
│   ├── contracts/                     # OpenAPI & JSON Schema 权威版本
│   ├── db/migrations/                 # Hub 专属 SQL
│   ├── deploy/                        # Docker/systemd/TLS/备份文档
│   ├── docs/                          # 服务端职责、通信设计
│   ├── tests/                         # Server API/DB/并发/安全测试
│   └── .env.example
│
├── README.md
├── AGENTS.md
├── TECHNICAL_BLUEPRINT.md
├── TASK_BOARD.md
├── ACCEPTANCE.md
└── SOURCE_RESEARCH.md

说明： application/ 获取上游仓库后，还需保留其原生 package.json、pnpm-lock.yaml、构建资产和其它真实文件。上面只展示关键位置；实际路径在 P0 校验后记录，不得凭示意覆盖上游配置。

## 4. DSH 发行与 DS Bot 内置集成

### 4.1 独立发行

- 固定上游 Git commit/tag 与依赖 lockfile，保存来源、许可证、补丁列表；测试对应 Node/pnpm 的精确版本，不凭 main 自动拉最新。

- Windows/macOS Electron 与内置 Host 作为同一个兼容的发布单元。独立 appId、Protocol、更新渠道、用户数据目录、单实例锁；用户不需先安装官方 DSH。

- 与官方 DSH 并存时严禁共享可写的插件包、锁文件或 Bot/Session 数据根。新应用可提供显式用户授权的导入，但不能默认改写 ~/.dsh。

- 保留 DSH Web/Host 能力；若客户端想调用用户本地工具，必须有本地运行并认证的 Host，普通浏览器不会凭空拥有本机执行能力。

### 4.2 原生 DS Bot Host

DS Bot ds-bot/index.js 的 createRuntime(ctx, config) 可作为源码接入研究入口，但不能先创建两个相互争抢数据的 Bot Host。优先采用单一加载路径，保障原版模块安装顺序和 DSH 注入服务可用。若遇到上游私有 API，不允许凭空构造替身；先写真实兼容测试，再小范围 Fork 扩展正式身份/生命周期接口。

### 4.3 Bot UI 导航强制验收

DSH 左侧一级导航：
  ... （原样）
  插件                    ← 原入口原位置
  Bot                     ← 唯一新增一级入口
  ... （原样）

进入 Bot 页后展示完整原版 DS Bot UI：
  Chief / 下属 Bot / 私聊 / 群聊 / 设置等内部区域
  创建群聊                ← 原功能原位置
  创建工作群聊            ← 新增且正好位于它下方

- 不允许在 DSH 一级导航列出 Chief、机器人列表、普通群、工作群。

- 原版 DS Bot 现有侧边栏覆盖机制必须按选定 DSH 版本重构为进入 Bot 时局部生效，不影响 DSH 插件页、会话页或其他插件。

- UI 复刻优先直接 Fork/复用 DS Bot React 组件、原 CSS token/样式与交互；禁止平地创造另一套群聊 UI。不同群类型必须有清晰的 Hub 离线/在线状态。

### 4.4 Session Log

- 首先在锁定 DSH 版本中实测，确认“删除 Session Log”入口/操作是否存在及具体调用；存在则移除对应用户操作并检查后端越权删除路径；不存在则登记为“已满足，无须代码改动”。

- 必须保留日志写入、归档、恢复和审计，不删除底层 Session Log。服务器群审计是独立日志，适配数据保留策略。

## 5. 原版群聊与真实工作群的隔离

原版普通群聊：沿用 DS Bot 本地 Room、Bot 成员、原生消息与群聊模型（可运行离线）；不擅自改其历史/权限。工作群聊：Hub 创建全局 roomId，成员是实际 userId，机器人用 {ownerUserId, botId} 引用；消息由 Hub 产生顺序编号；工作群内的本地执行使用 Bridge + BotAdapter；未授权的个人 Bot 不显示/不响应。

- 创建：用户在 Bot 内部点击“创建工作群聊”，输入名称，Hub 以登录身份建立群并返回 roomId。

- 邀请：输入用户 ID，服务端解析用户 → 生成带有效期/角色范围的邀请，接收者明确接受；知道 roomId/userId 不构成访问许可。

- 成员：owner/admin/member；服务端每次读取消息、上传附件、搜索群记忆和任务状态都做成员检查；成员被移除时断开/取消该群授权，不再接收后续事件。

- 聊天：保存消息实体、发送者/时间/去重 key/群内 seq，WSS 推送，客户端离线通过 GET /rooms/{id}/messages?after= 补拉；按 seq 重排，避免重连重复消息。

- @：成员 mention 包含类型和稳定 ID；@远程 Bot 仅创建待审批任务候选，不能直接触发对方本地执行。

- 文件：先上传经过用户选择/批准的成果到 Hub 附件库（文件大小、类型、扫描和保留策略可配置）；绝不上传本地完整工作目录。

- Group Memory：将群消息摘要/规则/决策存为带 sourceMessageId、author、ACL、revision、validity 的长期知识；成员可检索，授权 Bot 可按需检索；必须支持修改/纠错、撤回和权限继承。旧私人 Bot Memory 与老普通群历史不自动并入。

### 5.1 原版群聊能力等价矩阵（工作群必须核对并继承）

| 原版 DS Bot 群聊能力 | 工作群如何继承 | 跨用户额外安全要求 |
| --- | --- | --- |
| 群名称、成员列表、群设置及管理员 | 复用原版布局与交互，数据源换为 Hub rooms/members | 只有相应角色可改群配置 |
| 群输入框、历史消息、引用和图片/附件展示 | 继续使用 Bot 原生消息组件；接入 roomSeq/Hub 事件 | 附件需 ACL 和授权共享 |
| @ 指定 Bot，管理员默认应答 | 保留本机 Bot 行为；远程 Bot 以 ownerUserId+botId 解析 | 远程 @ 先请求本人审批，不可直接执行 |
| Bot 间接力、群内进度和任务结束 | 保留进度展示和终止入口，跨用户状态从 Task Event 映射 | 不公开私有工具日志和模型内部上下文 |
| “+ Reference a chat” 对其他聊天的引用 | 保留相同入口及交互；允许引用自己有权读取的数据 | 引用他人私人聊天必须由数据所有人逐次授权，默认拒绝 |
| 群内多机器人工作轮次与消息静默规则 | 本地可复用原版 rounds / PASS 逻辑 | 不得跨设备自动激活未经授权的 Bot |

验收原则： AI 必须先按锁定 DS Bot commit 枚举原版群聊真实功能与 UI 交互，再逐项做工作群兼容对照，以上是最低集合，不可把它当成原版完整功能清单。任何因安全模型改变的行为要写清差异并经确认，不能静默删除原能力。

## 6. 跨用户委派业务与状态机

### 6.1 端到端流程

A 在共享群 @B 的 Chief → Hub 校验双方成员及 B 是否公开此 Bot → 生成 task（AWAITING_APPROVAL）并仅把请求摘要发给 B 客户端 → B 本人认证后查看任务/拟使用的文件资源/工具/成果受众 → 选择拒绝或批准及分派模式（指定现有 Bot / Chief 自动分派 / 创建新 Bot）→ Hub 颁发短期一次性授权令牌，Binding 与 B 的设备和选定 Bot 关联 → B 的本地 Bridge 验证签名和范围 → BotAdapter 创建隔离原生 Task Session 并在工具层重新检查批准范围 → 群内仅同步经过脱敏的进度 → B 复核或允许自动发布范围内的最终产物 → Hub 分发给 A 和获准接收者。

### 6.2 任务状态（合法迁移必须在后端事务中校验）

PENDING_APPROVAL → APPROVED → QUEUED → RUNNING → REVIEW_REQUIRED → COMPLETED/SHARED；拒绝 REJECTED，超时 EXPIRED，中途 CANCELLING → CANCELLED，失败 FAILED。所有终态不可恢复执行；新的执行必须生成新 taskId 与新审批。

### 6.3 人类批准的真实含义

- 批准者是任务所有用户 B（设备登录会话 + 二次确认或强认证策略），不是 B 的管家替 B 决定；管家可以辅助解释/推荐，但不能替本人批准。

- 审批对象必须绑定：requesterUserId、ownerUserId、roomId、taskId、botId（或分派方式）、数据目录与文件白名单、允许的工具、执行过期时间、最大资源/网络边界、结果可见主体。

- 审批范围增大时再次本人审批；完成后不得延用 token 给下一任务；Hub 的数据库状态与 B 本地策略必须联合检查。

### 6.4 原生 Task Session 设计门槛（P0/G3）

DS Bot 身份由自身运行时及 Session 索引管理。禁止往普通 DSH Session 只贴一个 botId 就假装是原生 Bot；也禁止把外部请求塞入 B 的私人 Bot 对话。必须证明选中 B Bot 的角色、模型、指令、记忆访问、能力和工具策略正确绑定到独立 sessionId；保留持久映射、重启复原、释放/撤销和回收机制。

- 每次本地 save/refresh 后验证仍正确映射目标 Bot；映射可能会从 store.js 重建，不能仅修改内存 groupOwners。

- createSession({dir}) 前做目录存在/realpath/根边界/符号链接/权限检查；无效直接拒绝，禁止默默退回默认团队工作区。

- Bot 原本拥有的 capabilities 必须与本次批准范围取交集，权限只能收紧不能扩大。

- Tool guard 在每次调用前检查 active grant/version、taskId、文件路径、命令、网络及参数；危险工具默认拒绝；子进程使用 OS 级隔离/资源限额，撤销杀死剩余进程并阻止重试。

## 7. 工作群协议与安全

### 7.1 服务端契约归属

- server/contracts/openapi.yaml：HTTP API 的权威草案。

- server/contracts/events.schema.json：WSS envelope 与事件格式草案。

- application/integrations/workgroup/protocol/：构建期生成或人工薄封装的 API 客户端/运行时校验；不可由 server import application 源码。

- 协议版本：/api/v1，WSS wg.v1，eventId、requestId、clientMsgId、createdAt、roomSeq、schemaVersion；拒绝不支持的 major 版本。

### 7.2 安全最低要求

- HTTPS/WSS，包括局域网；每设备单独密钥/凭据、短期访问令牌、刷新/吊销和服务端可信设备清单；生产禁止明文 HTTP token。

- 带签名/单次 nonce 的任务授予；设备被禁用、B 离线、批准过期、用户离群均不能自动执行受保护任务。

- 所有 HTTP 与 WSS 订阅端检查用户/群权限，客户端状态不可作为授权依据；输入校验、速率限制、审计不可省略。

- 严格区分消息可见、任务请求、数据读取、任务执行、成果共享这五类授权；群成员身份并不赋予私有 Bot 执行权限。

- 服务器不能通过 WS 向任意电脑发送 shell 命令；所有请求必须映射到本地允许的任务协议，且必须本地重新验签与授权。

- SQLite/WAL、事务+唯一约束保证消息去重、任务状态和审批不可竞态重复执行；DB/附件/证书分开备份，恢复演练。

## 8. 数据实体与迁移

详见 server/db/migrations/0001_schema.sql。基础实体：users、devices、rooms、room_members、invitations、messages、bot_directory、tasks、approvals、task_events、artifacts、group_memories、memory_revisions、audit_events、idempotency_keys、operators（独立管理员表）。audit_events 增加 actor_operator_id，用于记录 operator 操作。

完整群数据在 Hub 中；Bot 私人记忆、私人 Session、原生执行 logs 不上传。共享成果可在 server 对象存储（单机可用文件系统）保存，但应使用内容哈希、ACL 和引用关系管理。随着上传规模增长再引入对象存储，不因此增加第三代码项目。

## 9. 单服务器部署、升级与恢复

### 9.1 生产部署只使用 server/

将 server/ 复制到一台无 DSH/DS Bot/Electron 源码的 Linux 服务器，安装固定 Node 版本和服务端依赖，提供持久 data/ 目录与 TLS 证书，运行迁移，启动单一 Hub 进程。可在 server/deploy/ 提供 systemd 和 Docker 方案，选择其一作为生产支持路线。安装应用端不需要安装 server 源码。 /admin/ 由同一个 server/ 进程提供；默认 admin 仅限本地/内网演示，生产必须修改 operators 表中的密码并限制网络访问。

### 9.2 运维守则

- 容器/进程健康检查：liveness、readiness、DB 写入、WebSocket 心跳、磁盘容量；日志脱敏，审计单独保留。

- DB 升级先备份、应用可逆迁移策略，接口 major 兼容明确；客户端与 Hub 握手显示协议版本不兼容信息。

- 数据目录不得放在只读发布映像内，证书/密钥不提交 Git；设置备份频率、恢复目标及定期恢复演练。

- 单 Hub 宕机后普通 DSH/Bot 应继续工作；工作群消息断线补偿，任务审批失联需安全停止或待人工复核，不能绕过审批继续。

## 10. 质量门槛与立项阻断

- G0 上游锁版：有两仓库的真实 commit SHA、依赖环境与兼容矩阵，后续变更可复现。

- G1 应用真实构建：Windows/macOS 目标环境的 DSH 桌面及 Web/Host 基础功能回归。

- G2 内置 DS Bot：仅一份有效 Bot Runtime，Chief、私聊、普通群、UI 切换实际可运行。

- G3 隔离原生 Bot 任务：B 的下属 Bot 身份/模型/权限/记忆及生命周期在刷新、重启和撤销后保持正确。

- G4 Hub 单独部署：只复制 server/ 到干净 Linux 可启动、可迁移、备份、升级；无 application 运行/依赖。

- G5 两台真机：用户邀请、群同步、实时 @、B 本人审批、隔离执行、成果共享端到端。

- S1 权限安全：跨群越权、伪造批准、重放、目录逃逸、符号链接、撤销后工具/子进程、附件可见性全部通过。

- S2 兼容恢复：断线重连、进程重启、升级和备份恢复在真实数据下完成。

发布必须全部完成对应门槛；源码存在接口、mock 测试或本机 TCP 通过，均不能表述为已通过 G1/G2/G3/G5。

## 11. 主要风险与决策点

| 风险 | 处理方式 | 阻断范围 |
| --- | --- | --- |
| DSH 与 Bot 版本不匹配 | 固定真实 SHAs，首先做 G0-G2 | P0 |
| Bot UI 覆盖整个 DSH | 在 Fork 内将 UI 变为局部挂载 | P0 |
| 私有 rt API 在更新后失效 | 增加稳定 Task Session 扩展层与契约测试 | P0 |
| 原生 Bot 身份在索引重建后丢失 | 显式持久化绑定与恢复测试 | P0 |
| 无效任务目录回退到默认工作区 | 前置 realpath 验证、失败即拒绝 | P0 |
| 全权限继承 | 工具/路径/网络/进程的任务级强制交集 | P0 |
| SQLite 单机 Hub 吞吐瓶颈 | WAL + 压测，必要时扩展但不拆第三项目 | P1 |
| Hub 离线/移动客户端假定可用 | 降级状态与离线补偿，不承诺无 Host 本地执行 | P1 |
| 固定 admin 密码 | 仅本地/内网演示；生产环境修改 operators 密码并限制 /admin 网络访问 | P0 |
| 管理员可读消息正文 | 仅 operator；每次读取写审计；不记录正文 | P0 |

## 12. 开发顺序与交接方式

使用 TASK_BOARD.md 的逐项任务。推荐先 P0 源码/构建与 G3 技术探针，再做基础 Hub，再复用 Bot UI 开工作群，最后跨用户执行与安全。每个阶段都需提交实测证据和更新 ACCEPTANCE.md，不能用页面展示替代真实端到端结果。 本地演示管理端按 DOC-01 → ADM-01 → ADM-02 → ADM-03 → ADM-04 执行，不阻塞 G0-G5。

## 13. 本地演示 Hub 管理端（范围收缩）

### 13.1 目标与边界

本地演示需要一个独立于 application/ 的 Hub Web 管理端，只管理工作群（rooms.kind='workgroup'）。应用内不出现 Hub 管理、登录、注册或地址配置入口。

管理员使用独立 operators 表，不写入 users 表。默认演示账号为 admin / abcd1234567890，密码以 scrypt 哈希保存；生产环境通过数据库修改密码或停用。

### 13.2 数据与账号

新增 operators 表；audit_events 增加 actor_operator_id。admin 的登录、工作群变更和消息查看均写审计，但不记录密码、token 或消息正文。

不做物理删除：工作群解散使用 dissolved_at，成员移除使用 removed_at，消息保留。

### 13.3 API 与页面

管理 API 位于 /api/v1/admin：登录/登出/会话；只读用户列表；工作群列表、创建、详情、改名、解散、成员增删；工作群消息正文只读分页。

/admin/ 使用 server/web/admin 下的原生 HTML/CSS/JS，由 server/ 自身提供，不引入前端构建链。页面只包含登录、工作群列表/详情、消息正文和成员操作。

### 13.4 明确不做

不做用户 CRUD、设备管理、成员角色修改、owner 转移、审计 UI、Dashboard、消息搜索、附件下载、消息编辑/删除、多管理员权限。普通 room、Bot 本地群和私人 Session 永不进入管理端。

### 13.5 验收

admin 可登录 /admin；工作群列表只显示 workgroup；可创建、改名、解散、增删成员；消息正文可分页只读；改名后应用端实时更新群名；guest Bearer 不能访问 admin API；无物理删除。

# Workgroup AI｜新项目开发任务清单

使用方式： 逐项在真实环境执行。每个任务定义完成条件，而不是仅要求“写了代码”。状态默认 TODO；未实际运行不得修改为 PASS。

| ID | 所属端 | 任务 | 前置 | 可检查的完成条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-01 | application | 克隆/锁定官方 DSH commit，保存完整来源与 lockfile | — | SHA+构建环境记录 |
| F-02 | application | 克隆/锁定 DS Bot commit，保存 NOTICE 和许可证 | F-01 | SHA、差异清单 |
| F-03 | application | 构建 DSH Desktop/Web/Host，跑官方测试 | F-01 | 实际命令、日志、截图 |
| F-04 | application | 安装并运行原版 DS Bot 做兼容基线 | F-02/F-03 | Chief、私聊、群聊真实可用 |
| F-05 | application | 独立 appId/协议/数据根/更新源及共存测试 | F-03 | 可与官方 DSH 同时启动 |
| F-06 | application | 单一 Bot Host 内置/自动加载，不重复初始化 | F-04 | 冷启动/重启无重复 Host |
| F-07 | application | Bot 顶级导航唯一按钮置于插件正下方 | F-06 | UI 自动化/截图比对 |
| F-08 | application | 进入 Bot 后完整保留原版 Chief/Bots/私聊/群聊 | F-07 | UI 功能回归 |
| F-09 | application | 仅将 DS Bot 全局 shadow/slot 挂载改为 Bot 页面内局部生效 | F-07 | 切 DSH 插件/会话正常 |
| F-10 | application | 检查并移除 Session Log 删除动作（若实际存在） | F-03 | 保留归档和日志、删除入口缺失 |
| F-11 | application | Task Session 原生 Bot 身份持久化 PoC（G3） | F-06 | 刷新/重启不丢身份 |
| F-12 | application | 真实路径校验与无效 dir 拒绝 | F-11 | 不发生默认目录回退 |
| F-13 | application | Bot 任务工具 guard/进程撤销与最小权限 PoC | F-11 | 越权拒绝、撤销停止 |
| H-01 | server | Node/SQLite 初始化、配置校验、health endpoint | — | 仅 server/ 可独立运行 |
| H-02 | server | DB migrations、事务和 SQLite WAL | H-01 | 初始化/重复迁移/备份恢复 |
| H-03 | server | 用户注册/登录、设备身份、令牌吊销 | H-02 | 无授权无法访问 |
| H-04 | server | 创建群、成员邀请、接收/拒绝/踢出 | H-03 | 非成员不能读群数据 |
| H-05 | server | 消息写入、roomSeq、幂等去重、补拉 | H-04 | 重连不丢不重 |
| H-06 | server | WSS 鉴权、订阅、ACK、心跳和事件恢复 | H-05 | 离线/断链恢复 |
| H-07 | server | 可公开远程 Bot 目录及在线状态 | H-03 | 只可见用户授权 Bot |
| H-08 | server | 创建任务、审批、状态机、任务事件记录 | H-04/H-07 | 不能跳过本人审批 |
| H-09 | server | 授权凭据/nonce/一次性派发与撤销广播 | H-08 | 重放拒绝、过期拒绝 |
| H-10 | server | 群记忆 ACL/来源/检索/纠错/删除 | H-05 | 越权搜索为空/403 |
| H-11 | server | 受控附件上传、下载、元数据 ACL | H-04 | 非接收人不能下载 |
| H-12 | server | 审计、备份、恢复、保留策略 | H-08/H-10 | 恢复真实群和状态 |
| H-13 | server | 独立系统部署/容器部署、安全配置 | H-12 | 干净 Linux 仅 server/ 部署 |
| A-01 | application | Hub 配置、登录/设备登记及协议握手 | H-03/F-08 | 可与单独 Hub 建连 |
| A-02 | application | Bridge WSS ACK/重连/离线补拉 | A-01/H-06 | 真实双端无重复 |
| A-03 | application | 复用原版群聊 UI，新建工作群视图 | F-08/H-04 | 视觉与原版一致、功能对照矩阵通过 |
| A-04 | application | 原创建群聊下方新增创建工作群聊 | A-03 | 普通群功能不受影响 |
| A-05 | application | ID 邀请/成员管理/真人消息/@Bot UI | A-02/A-04/H-07 | 两电脑群聊可见 |
| A-06 | application | B 客户端本人审批卡和三种派发方式 | A-05/H-08 | 非 B 无审批权限 |
| A-07 | application | 本地 Bridge 严格验签并绑定已批准任务 | F-11/A-06 | 伪造或撤销不执行 |
| A-08 | application | 指定下属/管家分配/新建机器人三种流程 | A-07 | 真正原生 Bot 执行 |
| A-09 | application | 任务进度脱敏、成果复核/受控分享 | A-08/H-11 | 不自动公开私有中间数据 |
| A-10 | application | 工作群长期记忆与授权 Bot 检索 | A-05/H-10 | 可追溯、可纠错 |
| Q-01 | 两端 | E2E 双机真实协作：A @ B、本人审批、Bot 执行 | A-09 | 带完整日志的视频/截图 |
| Q-02 | 两端 | 安全测试：跨群/越权/目录/工具/取消 | Q-01 | 全部负向用例通过 |
| Q-03 | 两端 | 升级/断线/进程崩溃/DB 恢复 | Q-01 | 无重复执行和数据越界 |
| Q-04 | 两端 | Windows/macOS 安装与 server-only Linux 发布 | Q-03 | 签名/构建/环境记录 |
| ADM-01 | server | operators 表、固定 admin 登录/会话 | H-13 | admin 独立表；登录/登出；guest token 拒绝 |
| ADM-02 | server | 管理端工作群 API（仅 workgroup） | ADM-01/H-04 | CRUD/成员增删/消息只读；普通 room 不可见 |
| ADM-03 | server | /admin Web UI | ADM-02 | 登录、列表/详情、消息正文 |
| ADM-04 | server+application | room.renamed 实时事件 | ADM-02/A-05 | 改名后应用端实时更新 |
| DOC-01 | 文档 | 收缩范围并同步实施书/验收/README | — | 文档不再宣称完整后台 |

## 依赖规则（不可交换）

F-01..F-04 → F-06..F-13 的内置原生任务门槛；H-01..H-06 → A-01..A-05 的双端通信；H-08/H-09 + F-11/F-13 → A-06..A-09 的真实审批执行。UI 可以并行制作，但真实委派不能在 G3 未通过时标成已完成。

## 每个任务的完成报告模板

任务ID：
分支/commit：
修改文件（仅 application/ 或 server/）：
真实运行环境（OS/Node/pnpm/DSH SHA/DS Bot SHA）：
前置条件：
执行命令：
结果：PASS / FAIL / BLOCKED
截图/日志/测试编号：
安全或兼容风险：
下一个任务：

# Workgroup AI｜验收方案与拒绝发布条件

## A. 目录与部署（硬性）

- ☐ 根目录只有 application/ 和 server/ 两个代码/构建项目，无额外独立进程项目。

- ☐ 在干净 Linux 将 server/ 单独复制，不包含 application/；可安装依赖、初始化 DB、启动 Hub、健康检查、迁移、备份恢复。

- ☐ 服务器进程列表与发布清单不含 DSH/DS Bot/Electron 或 DSH 模型密钥。

- ☐ 应用端包含本地 DSH Host 和 Bot，单独打包并能脱离 Hub 使用私有聊天与原版普通群。

## B. UI（必须逐像素尽量贴合原版视觉）

- ☐ DSH 原“插件”入口未被移动；其紧下只有一个新增的一级 Bot 菜单。

- ☐ DSH 一级侧边栏没有 Chief、下属 Bot、私人聊天、普通群聊、工作群的独立菜单。

- ☐ 点击 Bot 才看到完整 DS Bot 内部功能。

- ☐ Bot 内原“创建群聊”入口仍在；紧下新增“创建工作群聊”，不修改原本创建逻辑。

- ☐ 工作群整体沿用 DS Bot 原版群聊组件、排版、配色、输入交互及群管理模式。

- ☐ 原版群聊功能逐项建立对照并回归：@Bot、任务接力和状态、群设置、附件/引用，以及“+ Reference a chat”在工作群中的授权边界。

- ☐ 切回 DSH 会话、插件、设置后正常，不残留 Bot 覆盖 UI。

- ☐ Session Log 删除操作不可在 UI 触发；归档、恢复、历史日志正常。

## C. 工作群与身份

- ☐ 两台真实电脑上的两名不同用户注册/登录到同一 Hub。

- ☐ A 创建工作群，按 B 的 userId 邀请；B 接受后双方可互相看到群消息。

- ☐ 非成员不能通过猜测 roomId 读取消息、群记忆、附件或任务。

- ☐ 消息 clientMsgId 幂等，重连不重复；按 roomSeq 补拉缺失消息。

- ☐ 移除 B 后 B 不再收到新消息，不得通过老 token 恢复订阅。

- ☐ 原版普通群不依赖 Hub，不共享其私有旧历史。

## D. 授权委派（P0 阻断）

- ☐ A @ B 的 Chief 发起任务后，仅显示待审批，不运行任何 B 的模型/工具/文件。

- ☐ 本人 B 登录认证客户端执行批准/拒绝；其他群成员或 Chief 不能代批。

- ☐ 三种分派模式：已有 Bot、Chief 自动选 Bot、新建 Bot，在 B 端有真实执行结果。

- ☐ Task Session 与 B 私人 Session 隔离，真实绑定正确的 Bot 角色、模型、指令、记忆、能力。

- ☐ B 限定目录和工具；尝试不允许目录、符号链接越界、无效目录，均明确拒绝，不会回落到默认团队目录。

- ☐ 任务执行期间撤销：新的工具调用/重试/成果发布全部拒绝，子进程实际终止或安全隔离。

- ☐ 成果只分享经批准的文件/摘要和指定接收人；模型链路、私人聊天和原始文件不默认公开。

## E. 群记忆与运维

- ☐ 群记忆有来源、作者、修订、权限、时效、纠错与删除权限。

- ☐ 非成员/被踢出成员不得检索历史群记忆（依据明确的群政策处理合法已下载副本）。

- ☐ Hub 退出后，DSH 与 DS Bot 本地普通聊天正常。

- ☐ 备份与恢复验证用户、成员、消息、任务状态、审批、群记忆及审计一致性。

- ☐ 签名/重放/过期/设备撤销/日志脱敏测试均通过。

## F. Hub 管理端（本地演示）

☐ admin 存在于独立 operators 表，不在 users 表。

☐ 固定 admin 可登录 /admin，错误密码被拒绝。

☐ 工作群列表只显示 rooms.kind='workgroup'。

☐ 可创建工作群、改名、解散、添加/移除成员。

☐ 消息正文可分页只读查看，按纯文本渲染。

☐ 改名后应用端已打开的工作群实时更新群名。

☐ 用户只读；不做用户 CRUD。

☐ 普通 room、Bot 本地群不出现在管理端。

☐ 无物理删除：用户禁用、工作群解散、成员 removed_at、消息保留。

## 必须记录的证据等级

S = 文档/静态源码核对；M = mock/单测；L = 单电脑真实端到端；N = 两台真实电脑+真实 Hub；P = Windows/macOS/Linux 发布实测。S/M 不能代替 L/N/P。所有阻断条件未 PASS 时结论必须为 NO-GO。

# Workgroup AI｜上游源码研究与核验边界

核验日期：2026-10-14。 本表为 AI 初次开发必须重新核实的上游定位；GitHub main/master 不保证与最终锁定版一致。交接包本身未包含完整上游 checkout，也未完成本机/双机真实构建测试。

| 研究对象 | 已确认的公开线索 | 开发行动 |
| --- | --- | --- |
| DSH 主仓库 | https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness | 固定 exact commit、clone 完整仓库、记录 Node/pnpm/构建命令 |
| DSH 架构说明 | https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness/blob/master/docs/architecture.md | Desktop 运行内置 Host、Web UI、插件/RPC 体系；以锁定 SHA 为准 |
| DSH Desktop | https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness/tree/master/apps/desktop | 核对实际打包/资源/配置/单实例/用户数据目录 |
| DSH 侧边栏 | https://github.com/deepseek-ai/deepseek-harness/blob/master/packages/client/ui-sidebar/README.md | 插件入口的组件真实位置、主视图挂载方案 |
| DS Bot 主仓库 | https://github.com/Fei2411/DeepSeek-Bot | 固定 exact commit、LICENSE/NOTICE、依赖与兼容性 |
| DS Bot index | https://github.com/Fei2411/DeepSeek-Bot/blob/main/ds-bot/index.js | 源码可见 createRuntime(ctx,config)，须验证单一 Host 生命周期 |
| DS Bot package | https://github.com/Fei2411/DeepSeek-Bot/blob/main/ds-bot/package.json | Host/Client peerDependencies、打包、版本关联 |
| DS Bot store | https://github.com/Fei2411/DeepSeek-Bot/blob/main/ds-bot/src/host/store.js | 状态重建、groupOwners 生命周期、锁与数据恢复 |
| DS Bot roster | https://github.com/Fei2411/DeepSeek-Bot/blob/main/ds-bot/src/host/roster.js | 本地群成员/创建 Session、目录回退风险 |
| DS Bot groups | https://github.com/Fei2411/DeepSeek-Bot/blob/main/ds-bot/src/host/groups.js | 原群聊消息、@Bot 和群 UI 语义 |
| DS Bot Client | https://github.com/Fei2411/DeepSeek-Bot/blob/main/ds-bot/src/client/index.js | 现有全局 shadow/Slot 与 Bot 页面化改造 |

## 源码归属与许可证

DSH 依其仓库 MIT 许可证；DS Bot 依其仓库 Apache-2.0，包含 NOTICE；发布产品必须依法保留许可证、归属、NOTICE 并检查最终合并依赖的第三方许可。不得使用上游官方商标暗示官方发行。

## 明确未证明的事项

- 选定版本的 DSH 与 DS Bot 可以自动兼容。

- 已存在稳定的 Bot Task Session 公开扩展 API。

- 原生 Bot 身份在跨用户 Task Session 中正确继承。

- Hub/桌面应用现已构建成功或两台真实电脑已联通。

- 只靠取消按钮就足以终止已经启动的命令/网络请求。

以上均属于首期必须以真实源码和运行证据解决的问题。不得将架构上“可设计”写成“已通过”。